减压星球 · Q3 GPS目标计划

用数据驱动改版 · 建立设计决策方法论

范围：减压星球 · 面向10–18岁青少年 · MVP→PMF关键阶段
计划起点：7.17    目标期限：10月中旬

产品阶段背景

减压星球当前处于从MVP走向PMF（产品市场契合）的关键阶段：三个AI角色已上线，情绪打卡、AI对话、脑之岛核心功能已具备，产品能跑，但用户用不爽。

首屏不知道点哪个、AI切Tab就找不到了、对话没有记忆感——这些体验断点让用户留不下来。设计Q3的任务：用数据找到最该修的问题，推动改版，让体验从「能用」变成「好用」。

一、核心目标

9月25日前，完成≥8名10–18岁真实在校学生的易用性测试，同测当前版本与改版demo（基于2–3个竞品Flow分析完成），产出三维度量化数据：

a. 当前版本易用性评分基线

b. 竞品同类Flow参考分析（作为改版设计输入，非平行评分对比）

c. 改版demo易用性评分及与基线的对比差值

形成P1–P11痛点优先级报告，为减压星球8–9月改版决策提供数据依据。

二、达成效益

① 一次测试拿到三维度数据，改版方向有依据、效果可量化、与行业有对比

② 改版demo vs 当前版本易用性评分直接对比，设计价值有数据支撑

③ 建立「竞品研究 → 改版设计 → 真实验证」方法论闭环，H2可复用

④ 避免：凭感觉改版、改完无法证明效果、设计话语权弱

三、障碍与解决方案

障碍1：7–8月学校放假，拿不到真实学生反馈

解决方案：已决策：等9月开学后进行真实学生测评。

7–8月用来完成竞品分析和改版demo，把等待期变成生产期。9月开学直接同测当前版本+改版demo，用等待换来更高质量的对比数据。

障碍2：改版方向不确定，demo做了可能方向不对

解决方案：先跑竞品Flow看行业怎么解决同类问题，基于真实参考做demo；9月数据会告诉我对不对，错了也是学习，下一步怎么改有依据。

障碍3：竞品数据只有设计师自己跑，说服力有限

解决方案：竞品分析的定位是改版设计的输入和方向参考，不做平行易用性评分对比。

真正有说服力的数据是9月当前版本 vs 改版demo的直接对比——竞品分析告诉我怎么改，学生数据告诉我改对了没有。

障碍4：改版demo做完无法证明有没有用

解决方案：9月与当前版本同步给学生测，直接对比两版本易用性评分和任务完成率，改版效果一目了然。两次评分的差值就是设计价值的量化证明。

四、态度重建

| 限制性态度 | 激励性态度 |
| --- | --- |
| 等到9月才能测，7–8月只能干等 | 7–8月做竞品分析和改版demo是9月高质量测试的前提；等待期本身就是最有价值的阶段 |
| 改版方向没把握，做了demo测出来可能还是不行 | 有竞品分析作为输入，方向有依据；测出来不行也是数据，告诉我下一步该怎么改 |
| 设计话语权不够，数据出来了产品也不一定听 | 三维度对比数据是最有力的论据；用「咱们一起看数据」替代「我觉得该改」 |

五、具体行动步骤

| # | 行动步骤 | 截止 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1✅ | 确定测试方案：9月开学做真实学生测评，7–8月做竞品分析+改版demo | 7.18 | 已完成 |
| 2 | 竞品核心Flow体验走查（2–3个App，重点跑P1/P2/P3对应功能，产出设计参考分析） | 7.31 | 改版输入 |
| 3 | 基于竞品分析，完成2–3个主线Flow改版交互demo（P1/P2/P3方向） | 8.31 | 测试材料 |
| 4 | 准备双版本测试材料（更新任务卡和记录表，适配当前版本 vs 改版demo对比测） | 9.5 |  |
| 5 | 真实学生易用性测试（≥8人，同测当前版本+改版demo） | 9.15 | 核心节点 |
| 6 | 三维度数据分析：a.当前版本易用性评分 b.竞品参考 c.改版demo评分对比 | 9.28 |  |
| 7 | 输出测试报告 + 改版优先级建议，与产品同步推动改版决策 | 9.30 |  |
| 8 | Q3收尾汇报：三维度对比数据 + 方法论总结 + Q4建议 | 10.15 |  |

六、度量指标

| 指标 | Q3目标 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 易用性评分（当前版本） | 建立基线，改版后提升≥8分 | 学生测评 |
| 易用性评分（改版demo） | 高于当前版本基线 | 学生测评 |
| Flow 1 AI入口任务完成率 | 建立基线，复测有改善 | 数据记录表 |
| 竞品参考分析 | 完成2–3个App的Flow分析 | 设计师走查 |
| 测试完成人数 | ≥8人完成全流程 | 线下/线上测试 |

七、关键习惯

| 习惯 | 开始日期 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 每周：竞品分析/demo进度推进，记录决策依据 | 7.20 | 每周 |
| 每两周：与产品同步改版方向，确保demo对齐改版目标 | 7.30 | 每两周 |
| 每月：复盘阶段目标达成 + 调整优先级 | 8.15 | 每月 |

八、痛点分轮策略

基于测试数据，与产品对齐后确定优先级。以下为当前预判：

| 痛点 | 预判优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1 首屏无视觉主角 | 高 | 用户首屏停顿率高，影响留存 |
| P2 AI切Tab后消失 | 高 | 核心资产浪费，陪伴感断裂 |
| P3 对话无记忆钩子 | 高 | 陪伴价值归零 |
| P4 无年级内容过滤 | 中 | 分层失效，但影响面有限 |
| P5 脑之岛成就不外溢 | 中 | 数据孤岛，待测试验证 |
| P6–P11 体验细节 | 低 | 长期优化方向 |

附录：核心术语

易用性评分（SUS · System Usability Scale）

10题标准问卷，量化「产品好不好用」。68分=及格，75分=良好，80+=优秀。改版前测基线，改版后复测，两次分数相减=提升幅度。本文档中统一用「易用性评分」表达。

竞品Flow走查

设计师自己操作竞品App，体验与减压星球P1/P2/P3对应的核心功能，产出交互参考分析。样本=1，定位是设计输入，不做平行评分对比。

MVP → PMF

MVP（最小可行产品）：功能能跑，验证想法。PMF（产品市场契合）：用户觉得离不开，留存高、自发推荐。减压星球现在功能都有了，Q3任务是用数据打磨体验，走完MVP→PMF最后一公里。

减压星球 · Q3 GPS目标计划 · 用数据驱动改版 · 2026.07